文件整理助手 开发文档与问题日志

版本 0.1.0 – 0.6.0 ｜ 2026-09-28 ｜ 含各版本开发记录、测试错误与解决办法

# 一、项目概述

文件整理助手是一个 Windows 桌面应用（Electron + electron-builder），按 Vibe Guide 零基础指南的「桌面 App」路线开发。最初只有「文件整理」一个页面，经六个版本迭代扩展为四个功能页签：文件整理、打包项目、文档转换、压缩解压。

本文件记录 0.1.0 至 0.6.0 每个版本的开发要点、遇到的问题与解决方法、以及自动化测试中发现的全部错误与修复过程，作为后续维护与新对话接续的参考（对应指南第 31 步：换对话后 AI 读文档即可接续）。

# 二、版本总览

| 版本 | 日期 | 主要内容 | 主要问题数 | 验证结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1.0 | 09-28 | 文件整理第一版：选文件夹→预览→复制归类；首次打包安装包+便携版 | 3 | 启动与安装验证通过 |
| 0.2.0 | 09-28 | 递归整理：子文件夹文件参与整理并保留目录结构 | 0 | 自动化测试通过 |
| 0.3.0 | 09-28 | 文件筛选（分类过滤+单文件排除）；自定义应用图标 | 2 | 自动化测试通过 |
| 0.4.0 | 09-28 | 打包项目页：导入项目自动筛选打包文件并一键生成 exe | 2 | 应用打包自身成功 |
| 0.5.0 | 09-28 | 文档转换页：PDF ⇄ Word 互转与应用内预览 | 3 | 往返转换测试通过 |
| 0.5.1 | 09-28 | 文档转换页预览区加大 | 0 | 回归测试通过 |
| 0.6.0 | 09-28 | 压缩解压页：zip 压缩/解压（预览、进度、可取消） | 4 | 35 项检查全部通过 |

# 三、分版本开发记录与问题解决

## 0.1.0 第一版：文件整理

### 开发要点

技术选型：指南推荐 Tauri（需 Rust 工具链，本机未装），改用 Electron（只需 Node.js，本机已具备）；打包用 electron-builder，一条命令同时产出 NSIS 安装包与便携版 exe。

核心设计：三进程架构（主进程/预加载桥/渲染进程，contextIsolation 隔离）；只复制不移动不删除；同名自动加序号；可取消；失败有提示。

文档先行：docs 四件套（requirements/design/delivery/release）+ README，每步有记录。

### 遇到的问题与解决

| 问题日志 | 内容 |
| --- | --- |
| 现象 | 应用启动即退：开发模式报「ipcMain 未定义」，打包 exe 从终端启动无窗口 |
| 排查过程 | 报错说明 main.js 被普通 Node 执行（此时 require("electron") 只返回路径字符串）。逐步检查：版本输出（npx electron --version 显示 Node 版本而非 Electron 版本）→ 环境变量列表→ 发现 ELECTRON_RUN_AS_NODE=1 → 查注册表与常见配置文件均无 → 确认来自上层进程环境（某些软件注入）。 |
| 解决方法 | scripts/start.js 启动前 delete 该变量；资源管理器双击 exe 不受影响；README 记录排查方法。 |
| 教训 | 界面打不开不一定与代码有关，先核对运行环境；排查按证据走（版本输出、注册表、进程列表），不靠猜。 |

| 问题日志 | 内容 |
| --- | --- |
| 现象 | 静默安装测试无效果：/S /D=目录 参数不生效 |
| 排查过程 | Git Bash 会把「/」开头的参数转换成 Windows 路径，参数被改写。 |
| 解决方法 | 设置 MSYS_NO_PATHCONV=1 或用 Python subprocess 等原生方式调用。 |
| 教训 | Windows 上从 Git Bash 调原生程序的参数要留意路径转换。 |

| 问题日志 | 内容 |
| --- | --- |
| 现象 | 静默安装只复制文件：不写注册表、不建快捷方式；静默卸载无效果 |
| 排查过程 | 向导式（oneClick:false）安装包不支持完整静默流程，属测试方式局限而非产品缺陷。 |
| 解决方法 | 按普通用户方式双击验证；测试记录中把「产物生成」与「交互流程验证」分开记录。 |

### 测试记录

便携版与安装目录内应用均实测启动，窗口标题正常；安装向导交互流程待人工双击核对。

## 0.2.0 递归整理

### 开发要点

listFiles 改为递归遍历，每个文件携带相对路径（rel），预览与复制均保留原目录结构（如 旅游/海边.jpg → 图片/旅游/海边.jpg）；跳过符号链接防止循环。

### 遇到的问题与解决

本版本无新问题：新增子文件夹测试数据（旅游/海边.jpg、旅游/攻略.txt）后自动化测试一次通过。

## 0.3.0 文件筛选与自定义图标

### 开发要点

筛选：按分类标签整体过滤 + 每行勾选排除单个文件 + 全选/全不选；只有勾选的文件会被复制，界面实时显示「已选 X / 共 Y」。

自定义图标：图标放 build/icon.png（≥256×256）或 build/icon.ico，打包自动识别。

### 遇到的问题与解决

| 问题日志 | 内容 |
| --- | --- |
| 现象 | electron-builder 打包报错 Unknown option "icon" |
| 排查过程 | 第一次把 icon 以顶层选项传给 build() API 被拒；改为放进 win 配置后报 TypeError: types is not iterable—— 定位到 build() API 的 win 参数只接受目标数组（CLI 语义），不能塞配置对象。 |
| 解决方法 | 去掉手动传参：electron-builder 会自动检测 build/icon.png / build/icon.ico（打包日志出现icons-bundle 下载即证明图标转换生效）。 |
| 教训 | 调用第三方工具前先查它有没有自动约定；能用约定就不要手写配置。 |

| 问题日志 | 内容 |
| --- | --- |
| 现象 | 打包报 EBUSY：app.asar 被占用 |
| 排查过程 | 上一次冒烟测试的应用进程仍在运行，锁住了 win-unpacked 里的 asar 文件。 |
| 解决方法 | 结束残留的「文件整理助手」进程后重新打包；冒烟测试后及时清理进程。 |

## 0.4.0 打包项目页

### 开发要点

导入 Electron 项目 → 检查环境（Node/npm 版本、electron/electron-builder 依赖、构建命令）→ 按 electron-builder 的 files 配置筛选出打包文件清单（排除 node_modules/release 等）→ 一键构建（可自动 npm install）→ 实时日志 → 产物列表。

### 遇到的问题与解决

| 问题日志 | 内容 |
| --- | --- |
| 现象 | 应用内打包卡死：界面一直等不到构建结束（等待 600 秒超时） |
| 排查过程 | 产物实际上已经生成（release 里能看到新 exe）—— 说明构建完成了，但界面没收到结束通知。定位到 Windows 下孙进程（signtool/7za 等）可能一直持有 stdout/stderr 管道，Node 的 close 事件要等管道关闭才触发，导致永远等不到。 |
| 解决方法 | 把子进程监听从 close 改为 exit（进程一退出即通知，不等待管道释放）。 |
| 教训 | Windows 上监控子进程结束用 exit 而不是 close；出现「产物已生成但界面卡住」先怀疑管道滞留。 |

| 问题日志 | 内容 |
| --- | --- |
| 现象 | 打包产物文件被锁（EBUSY），删除旧版本失败 |
| 排查过程 | 用户正开着旧版软件测试，进程占用 exe 文件。 |
| 解决方法 | 结束进程后清理；测试与打包前先确认没有运行中的实例。 |

## 0.5.0 文档转换页

### 开发要点

Word→PDF：mammoth 解析 docx 为 HTML（图片内联 data URI）→ 隐藏窗口 printToPDF 输出，保留文字/标题/表格/图片基本排版。

PDF→Word：pdf.js 提取文字（按纵向坐标合成行）→ docx 库重建文档（文字版转换，界面注明限制）。

预览：PDF 用 pdf.js 逐页渲染到 canvas；Word 用 mammoth 转 HTML 直接显示。输出同名自动加序号不覆盖。

### 遇到的问题与解决

| 问题日志 | 内容 |
| --- | --- |
| 现象 | PDF 预览渲染失败：等待 canvas 出现 60 秒超时 |
| 排查过程 | pdf.js 6.x 的构建文件里含 import.meta（即使只在 Node 专用分支里），按 classic script 加载时解析阶段直接语法报错，pdfjsLib 全局变量未定义。 |
| 解决方法 | 改为 <script type="module"> 加载；worker 用 Blob URL + type:"module" 自行创建，通过 GlobalWorkerOptions.workerPort 交给 pdf.js（CSP 同步放开 worker-src blob: 与 img-src data:）。 |
| 教训 | 「库文件含 import.meta」是 ESM-only 的强信号，加载方式要按 ES 模块处理。 |

| 问题日志 | 内容 |
| --- | --- |
| 现象 | PDF→Word 转换报 doc.destroy is not a function |
| 排查过程 | pdf.js 的 legacy 构建沿用旧 API，销毁文档的方法叫 cleanup() 而非 destroy()。 |
| 解决方法 | 写兼容代码：优先 destroy()，否则 cleanup()。 |
| 教训 | 用 legacy 构建时留意新旧 API 差异，取兼容写法。 |

| 问题日志 | 内容 |
| --- | --- |
| 现象 | 驱动脚本截图偶发超时（taking page screenshot 挂起） |
| 排查过程 | Playwright 截图偶发 CDP 挂起，与页面内容无必然关系。 |
| 解决方法 | 把截图封装为容错函数（超时 20 秒、失败只告警不中断），断言只依赖 DOM 与文件系统。 |
| 教训 | 截图是辅助证据，测试结论以 DOM 断言和文件系统核对为准。 |

## 0.5.1 预览区调整

### 开发要点

文档转换页预览区：最低 460px、最大 calc(100vh-320px)，随窗口高度自动撑满。

### 遇到的问题与解决

无新问题；仅样式调整，回归测试通过。

## 0.6.0 压缩解压页

### 开发要点

压缩：archiver（v8 的 ZipArchive 类）多选文件/文件夹 → 同目录同名 zip（自动加序号），实时进度、可取消。

解压：yauzl 惰性模式逐条串行写入，路径穿越防护（越界条目跳过）、GBK 中文文件名兼容（iconv-lite 按 UTF-8 标志位决定编码），先读中央目录拿总数再流式解压。

### 遇到的问题与解决

| 问题日志 | 内容 |
| --- | --- |
| 现象 | 压缩失败：archiver is not a function |
| 排查过程 | archiver 8 改变了导出结构：工厂函数改成了 { Archiver, ZipArchive, ... } 类导出，按旧文档调用直接报错。 |
| 解决方法 | 改用 new ZipArchive({ zlib: { level: 6 } })；事件与管道用法不变（entry/progress/error、pipe、directory、finalize、abort 均保留）。 |
| 教训 | 主版本升级后先探明导出结构（Object.keys）再照旧文档写代码。 |

| 问题日志 | 内容 |
| --- | --- |
| 现象 | 解压失败：e.fileName.endsWith is not a function |
| 排查过程 | decodeStrings:false 时 yauzl 的 entry.fileName 是 Buffer 而非字符串，没有 endsWith 方法。 |
| 解决方法 | 新增 isDirEntry() 统一判断（取最后一个字节是否 0x2f），替换所有 endsWith("/") 用法。 |

| 问题日志 | 内容 |
| --- | --- |
| 现象 | 解压超时：等待「解压完成」60 秒失败 |
| 排查过程 | yauzl 惰性模式下 openReadStream 必须在 entry 回调内调用、流结束后才能 readEntry()。先收集全部条目再在 end 事件里统一解压的写法，此时文件句柄已关闭，流无法打开。 |
| 解决方法 | 重写为标准串行模式：entry 回调内处理（流结束 → readEntry 推进）；进度总数先单独读一遍中央目录获得。 |
| 教训 | 流式库的「惰性/回调驱动」API 要严格按其状态机写，先读文档里给的串行示例。 |

| 问题日志 | 内容 |
| --- | --- |
| 现象 | 应用内打包界面卡死（打包项目页回归时复现） |
| 排查过程 | 与 0.4.0 记录同源：Windows 管道滞留。0.4.0 已把 close 改为 exit，本次为偶发复现后确认修复有效（产物已生成、界面正常显示）。 |
| 解决方法 | 维持 exit 事件方案；测试等待时间与容错截图已有保障。 |

# 四、测试中遇到的错误与解决办法汇总

下表按「现象 → 原因 → 解决」汇总自动化测试（scripts/drive.mjs，Playwright 驱动真实应用）与手工验证中出现的全部错误，可按现象快速索引。

| 现象 | 涉及版本 | 原因 | 解决办法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 应用启动即退 / ipcMain 未定义 | 0.1.0 | 环境变量 ELECTRON_RUN_AS_NODE=1 使 Electron 以纯 Node 运行 | start.js 启动前清除该变量 |
| 静默安装参数无效 | 0.1.0 | Git Bash 把 /S /D 参数转换为路径 | MSYS_NO_PATHCONV=1 |
| 静默安装不写注册表/快捷方式 | 0.1.0 | 向导式安装包不支持完整静默流程 | 改双击交互验证,分开记录状态 |
| 打包报 Unknown option "icon" | 0.3.0 | build() API 不接受顶层 icon 选项 | 依赖 electron-builder 自动检测 build/icon.* |
| 打包 EBUSY: app.asar 被锁 | 0.3.0/0.4.0/0.6.0 | 运行中的应用进程占用产物文件 | 结束进程后再打包/清理 |
| 应用内打包界面卡死 | 0.4.0/0.6.0 | Windows 孙进程持有管道,close 事件不触发 | 子进程监听改用 exit |
| PDF 预览 canvas 不出现 | 0.5.0 | pdf.js 6.x 含 import.meta,classic script 解析失败 | ES 模块加载 + Blob worker(module)+workerPort |
| doc.destroy is not a function | 0.5.0 | pdf.js legacy 构建用 cleanup() | destroy/cleanup 兼容写法 |
| 截图偶发超时 | 0.5.0 | Playwright CDP 截图偶发挂起 | 容错截图,断言只看 DOM 与文件系统 |
| archiver is not a function | 0.6.0 | archiver 8 改为 ZipArchive 类导出 | new ZipArchive() |
| fileName.endsWith 报错 | 0.6.0 | decodeStrings:false 时 fileName 是 Buffer | isDirEntry() 按字节判断 |
| 解压流程超时 | 0.6.0 | yauzl 惰性模式流必须在 entry 回调内打开 | 标准串行模式,先读目录拿总数 |
| PowerShell 中文进程名匹配不到 | 通用 | bash 传中文参数编码不匹配(GBK/UTF-8) | tasklist¦iconv 转码,或用 Python 原生调用 |

# 五、自动化测试体系

驱动脚本 scripts/drive.mjs：Playwright 启动真实应用窗口，走完四个页签的完整流程并逐步断言。

当前 35 项检查：文件整理（递归/筛选/同名加序号/原文件保留）、打包项目（检查项目/真实构建/产物版本）、文档转换（Word 预览/Word→PDF/PDF 预览/PDF→Word 往返）、压缩解压（压缩/内容预览/解压/结构完整）。

测试入口：node scripts/drive.mjs；可用 DRIVE_SKIP_PACK=1 跳过耗时构建，DRIVE_EXECUTABLE=打包后exe 直接验证打包版。

测试数据：test-data/ 下全部为可安全试用的副本（对应指南「用副本试运行」），测试产物不入库（.gitignore）。

# 六、打包与产物日志

| 版本 | 构建方式 | 产物（release/） | 大小 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1.0 | npm run dist（命令行） | Setup / Portable -0.1.0-x64.exe | 约 106 MB |
| 0.3.0 | npm run dist | Setup / Portable -0.3.0-x64.exe | 约 106 MB |
| 0.4.0 | 应用内打包项目页构建（首次自举） | Setup / Portable -0.4.0-x64.exe | 约 106 MB |
| 0.5.0 | 应用内打包项目页构建 | Setup / Portable -0.5.0-x64.exe | 约 123.5 MB（新增转换引擎） |
| 0.6.0 | 应用内打包项目页构建 | Setup / Portable -0.6.0-x64.exe | 约 124.5 MB（新增压缩引擎） |

说明：旧版本产物在发布新版本后删除，release/ 始终只保留当前版本；产物不进入 git（.gitignore）。

# 七、经验总结（通用教训）

运行环境优先排查：窗口打不开、进程起不来，先查环境变量/残留进程/文件锁，再怀疑代码。

第三方库主版本升级要验证 API：archiver 8、pdf.js 6 都改了导出或构建形态，升级后先写最小样例验证，再写业务代码。

Windows 特有坑：子进程管道滞留（用 exit 不用 close）、Git Bash 路径转换、GBK/UTF-8 编码混用、进程占用文件锁。

测试结论以可验证的事实为准：DOM 断言 + 文件系统核对，截图只作辅助证据。

「构建成功 ≠ 能用」：每次发布前实际试运行，未验证项如实标注，不把推断当结论。

小步迭代、每版存档：0.1→0.6 六个版本七个提交点，任何一步可回退。

# 八、维护约定

改代码 → node scripts/drive.mjs 回归 → npm run dist 打包 → 冒烟测试启动 → 更新 docs/release.md → 提交存档。

换对话继续开发时，让 AI 先读 README.md、docs/ 与本文件再动手（指南第 31 步）。

版本号规则：功能新增升次位（x.Y.0），小调整升修订位（x.y.Z）。

附：项目文档索引 —— README.md、docs/requirements.md、docs/design.md、docs/delivery.md、docs/release.md、docs/开发文档.docx（0.1.0 创建过程）